**Planning d’élaboration de la fonctionnalité de file d’attente projet URBA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tâches** | **Date** | **Intervenant** |
| Analyse des besoins relatifs à la fonctionnalités au niveau de l’application (GUI et code source) | 03 Mai au 05 Mai 2021 | Brice TCHAMI / Bruno OWONA / Fabrice TAGNE |
| Analyse et implémentation des modifications en Base de données nécessaire à la réalisation de la fonction | 06 Mai au 09 Mai 2021 | Brice TCHAMI / Bruno OWONA / Fabrice TAGNE |
| Implémentation du code source (GUI et code python) | 10 Mai au 15 Mai 2021 | Dominique OWONA |